Kế hoạch phát triển game (dự kiến)

- Giai đoạn 1: Giao diện cơ bản và điều hướng.

- Thời gian: 01/10 => 03/10

- Mục tiêu:

- Làm xong khung giao diện cơ bản.

- Các nút bấm hoạt động, người chơi có thể chuyển từ màn hình này sang màn hình khác.

- Các màn hình và chức năng:

- Màn hình chính (Menu)

- Nút Play => mở màn hình nhập tên.

- Nút Settings => mở cài đặt.

- Nút Ranking => mở bảng xếp hạng tạm.

- Nút Exit => thoát game.

- Màn hình nhập tên.

- Người chơi nhập tên, nhấn xác nhận => lưu tạm để sử dụng trong game.

- Màn hình game cơ bản

- Hiển thị bàn chơi, thẻ bài (chưa lật, chưa tính điểm).

- Chuẩn bị chỗ cho animation và gameplay sau này.

- Bảng xếp hạng tạm thời

- Hiển thị danh sách điểm hiện tại trong session.

- Chưa lưu vĩnh viễn, reset khi tắt game.

- Cài đặt cơ bản

- Toggle âm thanh On/Off.

- Lưu tạm thời trong session.

- Kết quả cuối giai đoạn 1:

- Game chạy được, Có UI hiển thị, chuyển màn hình.

- Chuẩn bị cơ bản để thêm gameplay và animation.

- Giai đoạn 2: Gameplay cơ bản

- Thời gian: 04/10 đến 07/10.

- Mục tiêu:

- Xây dựng gameplay cốt lõi, cho phép lật bài, tính điểm, thắng thua.

- Nội dung:

- Người chơi và thẻ bài

- Lưu tên, điểm, trạng thái (còn sống/thua).

- Thẻ bài gồm thẻ bình thường và thẻ “bom” (lật trúng => thua).

- Điều khiển game

- Quản lý lượt chơi, lật bài, so khớp hai thẻ, tính điểm.

- Kiểm tra thắng/thua dựa trên số thẻ còn lại hoặc lật trúng bom.

- Giới hạn thời gian

- Đồng hồ đếm ngược cho mỗi ván.

- Hết giờ => tự động thua hoặc lật bài.

- Kết quả cuối giai đoạn 2:

- Người chơi có thể chơi 1 ván hoàn chỉnh.

- Lật bài, so khớp, tính điểm, thắng/thua hoạt động bình thường.

- Giai đoạn 3: Lưu trữ cơ bản và trợ giúp.

- Thời gian: 08/10 => 09/10

- Mục tiêu:

- Lưu thông tin cơ bản để mở game lại vẫn giữ dữ liệu.

- Cói thể dùng được các sự trợ giúp.

- Nội dung:

- Lưu điểm cao nhất.

- Lưu cài đặt âm thanh, theme.

- Khi mở game => load lại dữ liệu cũ, cập nhật giao diện tương ứng.

- Bấm các nút trợ giúp => hoạt động thực tế.

- Kết quả cuối giai đoạn 3:

- Dữ liệu không mất khi mở lại.

- Người chơi thấy điểm cao nhất và cài đặt giống lần trước.

- Người chơi có thể sử dụng các sự trợ giúp để dễ dàng qua được màn chơi nếu gặp khó khăn.

- Giai đoạn 4: Giao diện nâng cao và âm thanh.

- Thời gian: 10/10 => 12/10

- Mục tiêu:

- Làm game sinh động, UI đẹp, animation mượt, âm thanh, theme hoạt động.

- Nội dung:

- Âm thanh

- Nhạc nền, hiệu ứng lật bài, nhấn nút.

- Toggle bật/tắt theo ý người chơi.

- Theme

- Dark/Light mode, thay đổi ngay trong game.

- UI/UX nâng cao

- Animation mượt: lật bài, hover/nhấn nút.

- Bàn chơi, thẻ bài, nút bấm được thiết kế sinh động, màu sắc rõ ràng.

- Kết quả cuối giai đoạn 4:

- Game có thể chơi được đày đủ, animation mượt, toggle âm thanh và theme hoạt động.

- Giai đoạn 5: Kiểm thử và  hoàn thiện.

- Thời gian: 13/10 => 15/10

- Mục tiêu:

- Chuẩn bị bản game ổn định, hoàn chỉnh, sẵn sàng.

- Nội dung:

- Test toàn bộ chức năng:

- Màn hình, navigation, gameplay, timer, âm thanh, theme.

- Sửa bug & tối ưu:

- FPS, load nhanh, memory, animation mượt.

- Kết quả cuối giai đoạn 5:

- Game ổn định, hoàn chỉnh, sẵn sàng chơi hoàn chỉnh.

Tóm tắt tất cả giai đoạn

| Giai đoạn | Thời gian | Mục tiêu | Chức năng chính | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Giao diện cơ bản và điều hướng. | 30/09-03/10 | UI cơ bản, chuyển màn hình | Menu, Nhập tên, GameScreen, Ranking tạm, Settings | App chạy, UI hiển thị, chuyển màn hình ổn định. |
| 2. Gameplay cơ bản | 04/10-07/10 | Lật bài, tính điểm, thắng/thua | Người chơi, Thẻ bài, Lượt chơi, Đồng hồ | Chơi 1 ván hoàn chỉnh |
| 3. Lưu trữ cơ bản và trợ giúp. | 08/10-09/10 | Lưu điểm, cài đặt và trợ giúp . | Lưu điểm cao, cài đặt âm thanh/theme và trợ giúp người chơi. | Dữ liệu không mất khi mở lại và giúp đỡ người chơi qua màn. |
| 4. Giao diện nâng cao & âm thanh | 10/10-12/10 | UI đẹp, animation, nhạc, theme | Animation, Nhạc nền, Dark/Light mode | Game sinh động, có nhạc và theme |
| 5. Kiểm thử và hoàn thiện | 13/10-15/10 | Test, sửa bug, tối ưu | Test toàn bộ chức năng | Game hoàn chỉnh, sẵn sàng hoạt động ổn định và đẹp mắt. |